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CONTRATO DE CONTRUCCION A SUMA A ALZADA

“HABILITACION DE OFICINAS NEXTEL II 2012”

NEXTEL S.A.

Y

[bookmark: _GoBack]CONTRACT CHILE S.A.




En Santiago de Chile, a Septiembre de 2012, entre NEXTEL S.A., R.U.T N° 78.921.690-8, representada por los señores Federico Oguich, cédula de identidad para extranjeros N°21.465.678-7 y doña Rocío Trejo, cédula de identidad para extranjeros N° 23.340.937-5, todos domiciliados en Avenida Presidente Riesco N°5435, Piso 16°, Las Condes, Santiago de Chile, en adelante “el CLIENTE” o “NEXTEL”, por una parte ypor la otra, CONTRACT CHILE S.A., RUT N° 76.542.040-7, sociedad de giro construcción, representada por el señor Charles James Kelman Macdonald Ford, cédula nacional de identidad N° 8.637.533-4, ambos domiciliados en calle Darío Urzúa N° 1955, comuna de Providencia, Santiago de Chile, en adelante “el CONTRATISTA”, se ha convenido en el siguiente contrato para la prestación de los servicios de construcción a suma alzada, denominado “Habilitación de Oficinas Nextel II 2012”, en adelante “LA OBRA” o los “Servicios”:

[bookmark: _Toc151546698][bookmark: _Toc226861742]CONTRATO
1.1 [bookmark: _Toc151546699]Antecedentes
NEXTEL S.A. es una empresa del giro de las telecomunicaciones que requiere contratar la ejecución de las obras de construcción del proyecto denominado “Habilitación de Oficinas Nextel II 2012”, ubicado en Avenida Presidente Riesco N° 5435, pisos 14, 15 y 16, comuna de Las Condes, Santiago de Chile.

Por su parte, CONTRACT S.A., es una empresa con vasta experiencia en el rubro de la construcción, y en atención a ello ha presentado su propuesta técnica y económica en el proceso de licitación de LA OBRA, y NEXTEL le ha adjudicado el proyecto. Esta adjudicación se sustenta en el proceso llevado a cabo por NEXTEL, conforme a las condiciones expresadas en la invitación a Licitación, en las Bases Administrativas Generales (BAG), Bases Técnicas Particulares (BTP), en las preguntas y respuestas del proceso y todas aquellas iteraciones formuladas por el CONTRATISTA, y en especial en la Oferta Técnica y Económica presentada el día 10 de Agosto de 2012 presentada por este último.
1.2 [bookmark: _Toc151546700]Documentos Integrantes
El CONTRATISTA ejecutará LA OBRA sujeto a las estipulaciones del contrato y de acuerdo a las condiciones señaladas en los documentos que a continuación se especifican, los que el CONTRATISTA declara haber recibido, estudiado y ser suficientes para planificar, programar y ejecutarLA OBRA, por lo cual los acepta formalmente en este acto. 

Dichos documentos forman parte integrante de este contrato y tendrán el siguiente orden de precedencia para el caso de producirse discrepancias entre las partes respecto de su interpretación, o de cualquier contradicción o conflicto entre ellos:

a) Este Contrato;
b) Anexo 1. Condiciones establecidas en la Invitación a Licitación;
c) Anexo 2. Bases Administrativas Generales (BAG)
d) Anexo 3. Bases Técnicas Particulares (BTP)
e) Anexo 4. Reglamento para CONTRATISTAS de Nextel
f) Anexo 5. Preguntas y Respuestas del CONTRATISTA y Nextel;
g) Anexo 6. Oferta técnica y económica del CONTRATISTA de fecha 10 de agosto de 2012;
h) Anexo 7. Carta de adjudicación de 14 de Agosto de 2012;
i) Anexo 8. Reglamento de habilitación Edificio Parque Andino
j) Anexo 9. Programación de obra por etapas aceptada por Nextel.

Los Documentos Integrantes deben considerarse como complementarios entre sí. Lo convenido o estipulado en uno cualquiera de tales documentos se considerará obligatorio como si estuviera estipulado en todos, excepto si específicamente se establece de otra manera. En caso de contradicción, discrepancias o inconsistencias entre los términos de los Documentos Integrantes, éstos prevalecerán en el orden en el que han sido listados más arriba.
1.3 [bookmark: _Toc151546701]Interpretación
En este Contrato y en los demás Documentos Integrantes, salvo que del contexto se desprenda lo contrario, sus cláusulas se interpretarán de acuerdo a las siguientes reglas:
a)	Los encabezados sólo existen por conveniencia y no afectarán la interpretación.
b)	Salvo especificación en contrario, las referencias a Artículos, Secciones, Cláusulas y Anexos serán referencias a Artículos, Secciones, Cláusulas y Anexos de este Contrato.
c)	Las referencias a cualquier documento o acuerdo, incluyendo este Contrato, incluirán referencias a las modificaciones, complementos o reemplazos que puedan hacerse a dichos documentos o acuerdos, en conformidad con sus términos y (cuando corresponda) con sujeción al cumplimiento de los requisitos en ellos establecidos; y
d)	Las referencias a cualquier Parte o Partes en este Contrato, o en cualquier acuerdo o documento, incluirá a sus sucesores o cesionarios autorizados.
[bookmark: _Toc151546702][bookmark: _Toc226861743]OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
Por el presente instrumento, NEXTEL encomienda al CONTRATISTA, quien por su parte se obliga, a prestar por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, la ejecución de las obras de construcción e implementación de las oficinas ubicadas en Avenida Presidente Riesco N° 5435, pisos 14, 15 y 16, comuna de Las Condes, Santiago de Chile, de acuerdo a las condiciones licitadas por NEXTEL y presupuestadas por el  CONTRATISTA en su oferta técnica y económica.

El alcance de los Servicios se establece en:

Las obras contemplan las siguientes faenas:

a) Obras Preliminares, instalación faena, demoliciones y retiros, trazados y niveles.
b) Nuevas Tabiquerías 
c) Modificación y Ejecución de Cielos Decorativos
d) Provisión e instalación de Pavimentos Porcelanatos y Alfombras
e) Habilitación de Nuevos Baños
f) Pinturas y Barnices  Generales
g) Modificación Sistema de Iluminación
h) Modificación Instalación Eléctrica y de Corrientes Débiles
i) Modificación Sistema de Climatización
j) Modificación Sistema de Detección y Extinción de Incendio
k) Modificación Sistema de Iluminación
l) Provisión de Mobiliario de Oficinas
m) Certificados y Planos As Built


El CONTRATISTA prestará los Servicios en los términos y condiciones que se especifican en este Contrato, y conforme a los requerimientos que se indican en la cláusula siguiente, los cuales declara haber recibido y conocido con anterioridad al inicio de la prestación de los Servicios, siendo dichos requerimientos los necesarios y suficientes para planificar, programar y realizar la prestación de los Servicios en mérito de este Contrato, en las formas, lugares y plazos aquí establecidos.

El CONTRATISTA declara haber hecho una visita a las instalaciones y área donde desarrollara los servicios, por lo que conoce, con detalle, las condiciones generales del lugar donde deberán prestarse los Servicios contratados, particularmente y sin que la enumeración siguiente sea taxativa, las condiciones de:

a) Transporte, acceso, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos;
b) Disponibilidad y calidad de la mano de obra, del agua, de la energía eléctrica y condiciones del edificio;
c) Equipos e instalaciones que se necesiten inicialmente y durante la prestación de los Servicios y Suministro contratados.

En consecuencia, es de exclusiva responsabilidad y cargo del CONTRATISTA, la realización de todos los actos y el aporte de los equipos y demás elementos que sean necesarios o conducentes a la prestación de los servicios materia de este contrato.

[bookmark: _Toc151546703][bookmark: _Toc226861744]REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE NEXTEL
NEXTEL contrata al CONTRATISTA para la prestación de los Servicios conforme a los requerimientos indicados en los Documentos Integrantes de este Contrato, los que firmados por las partes, forman parte integrante del mismo para todos los efectos a que haya lugar. El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos Anexos, y con las demás exigencias y condiciones que NEXTEL ha considerado esenciales y determinantes para contratar.

El incumplimiento de las exigencias o requerimientos establecidos en este contrato y sus Documentos Integrantes, se considerará como una negligencia grave para todos los efectos de este Contrato. La calidad de los Servicios será certificada por las personas encargadas de la supervisión técnica o por terceros que NEXTEL designe especialmente para ese efecto.

VIGENCIA DEL CONTRATO
El presente contrato tendrá una vigencia de 90 días, contados desde el díade inicio de los servicios, de acuerdo al Acta de Inicio de Obras que se firme para tal efecto que en principio será el 6 de octubre de 2012 y en consecuencia estará vigente hasta el día 6 de enero de 2013,fecha en que terminará automáticamente y sin necesidad de aviso previo. Lo anterior, es sin perjuicio de la supervivencia de aquellas cláusulas que por su naturaleza, están llamadas a producir efecto con posterioridad a la terminación de la prestación de los Servicios.

Cualquier extensión de los Servicios de este contrato deberá acordarse por escrito y ser acompañada por la renovación y/o la extensión de todas y cada una de las garantías, de existir estas, seguros y demás obligaciones, todo lo cual deberá ocurrir antes de la expiración del periodo definido en el párrafo anterior. 

[bookmark: _Toc151546705][bookmark: _Toc226861746]REDACCION DEL CONTRATO
El presente Contrato contiene el entendimiento pleno y completo que han alcanzado las partes en relación con el objeto del mismo y su ejecución, no existiendo otros entendimientos, representaciones o garantías anteriores de cualquier naturaleza. Asimismo, se deja expresamente establecido que todas y cada una de las cláusulas materia de este Contrato, fueron elaboradas, analizadas y dictadas de común acuerdo por ambas partes contratantes. Si alguna o algunas de las disposiciones de este Contrato adolecen de nulidad o fueran declaradas nulas o se hicieran inaplicables, inválidas o no exigibles en cualquier medida, las disposiciones restantes no se verán afectadas y deberán ser cumplidas en la forma establecida en este Contrato.

[bookmark: _Toc151546706][bookmark: _Toc226861747]PRECIO DE LOS SERVICIOS
NEXTEL pagará al CONTRATISTA por los Servicios, la suma de 
$415.270.500 más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, lo que se encuentra indicado y detallado en la carta de adjudicación. El CONTRATISTA está de acuerdo en aceptar dichos valores, como única compensación total por prestar los Servicios y por las eventuales pérdidas o daños y perjuicios que le resulten de la naturaleza de los Servicios o de su ejecución o de las dificultades no previstas que pudieren encontrarse que pudiesen haber sido anticipadas en base a la documentación entregada, así como  respecto de todos los riesgos inherentes a los Servicios. 

Las partes dejan establecido, que por tratarse de un servicio contratado a suma alzada, dentro del precio de los servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá ejecutar la dirección y conducción de los mismos, sin ningún tipo de cargos adicionales para el CLIENTE. Asimismo se deberán proveer a la obra todos los planos de replanteos y detalles que fueran necesarios para su ejecución, y que están a cargo del CONTRATISTA. Además se incluyen en el precio de los servicios, la provisión de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y enseres de trabajo.

FORMA DE PAGO
a) Una vez suscrito el presente contrato, el CONTRATISTA facturará el 30% (treinta por ciento) del Precio en el punto Sexto del presente contrato para que ésta realice el acopio de materiales, monto que será cancelado a los 5 (cinco) días de presentada la factura en la Unidad Centralizadora de Facturas (UCF) de Nextel.
b) Un 30% (treinta por ciento) podrá ser facturado por EL CONTRATISTA acontra un avance del 50% de la obra , una vez que la presentación del Estado de Pago correspondiente haya sido aprobado por el representante del CLIENTE o ITO quien lo revisará, enviándolo al Contratista debidamente aprobado u observado para que éste presente la factura o corrija y adjunte los demás documentos exigidos. Cualquier observación que presente el Estado de Pago, por parte del ITO, deberá ser subsanada por el Contratista antes de su facturación. Esta factura se pagará de acuerdo con las mismas condiciones expresadas en el numeral b) precedente.
Un 30% (treinta por ciento) contra la Entrega Provisoria de la obra, transcurridos 90 días a contar del inicio de la misma.

El 10% (diez por ciento) restante pagará contra la Entrega Final por parte de Contract, después de haber resuelto los pendientes levantados por el Cliente en la instancia de Recepción Provisoria de la Obra. 


NEXTEL pagará los Servicios, dentro de los 30 días hábiles siguientes de recibidas conforme cada factura, y siempre y cuando el supervisor de NEXTEL o quien ante su ausencia haga de tal, considere que no existen demoras, o tareas pendientes de parte del CONTRATISTA y sujetos a las siguientes condiciones: 

1. Que, las facturas contengan la siguiente información:
a. Servicio por el cual se está emitiendo la factura.
b. Período en que se prestó el servicio.

2. Que, el CONTRATISTA presente las facturas correspondientes acompañadas del acta de aceptación debidamente firmada por NEXTEL y de la correspondiente orden de compra. La referida factura deberá indicar claramente el detalle de los servicios cobrados.

EL CONTRATISTA se compromete a ceñirse estrictamente a las instrucciones de NEXTEL en lo relativo a la forma de presentación y a los documentos que debe acompañarse al pago.

NEXTEL no pagará factura alguna, manual o electrónica, relacionada con el Contrato que no sea emitida directamente por el CONTRATISTA bajo la denominación social y RUT indicados en el contrato. Asimismo el CONTRATISTA no podrá factorizar las facturas entregadas a NEXTEL para su pago.

En los casos que por incumplimientos del CONTRATISTA sean postergados pagos parciales y/o totales, no será reconocido interés financiero alguno sobre la parte impaga, durante ese período de tiempo.

El pago de las facturas no implica que NEXTEL considere cumplidas las obligaciones por parte del CONTRATISTA ni que renuncie a los derechos que puedan corresponderle frente a éste, reservándose expresamente su ejercicio, sin perjuicio del pago efectuado. 

En consecuencia, el CONTRATISTA acepta recibir el precio del contrato, como contraprestación, por (i) la prestación íntegra de los Servicios; (ii) cualquier pérdida o perjuicio, cualquiera sea su naturaleza o entidad, que pueda sufrir como consecuencia o a raíz de la prestación de los Servicios, adicionalmente, si correspondiera, a las indemnizaciones a que pueda tener derecho por concepto de seguros; (iii) cualquier costo imprevisto, imprevisible o mayor costo producidos por o derivados de la acción de elementos físicos o de dificultades y/u obstrucciones que pudieran ocurrir o que el CONTRATISTA pudiera enfrentar durante la prestación de los Servicios; (v) el cumplimiento de todas sus obligaciones y de todos los requerimientos de NEXTEL en conformidad con el Contrato; y, (vi) el cumplimiento de cualquiera otra obligación estipulada en el Contrato y sus Documentos Integrantes. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se indica en la clausula Séptima respecto de los Trabajos Adicionales.

El CONTRATISTA declara y reconoce que examinó el Contrato, sus Bases Generales y demás Documentos Integrantes, y que llevó a cabo todas las investigaciones, visitas a terreno y rutas y demás estudios necesarios para la debida comprensión del ámbito de los Servicios y de las dificultades y/u obstrucciones con las que se podría encontrar durante la prestación de los mismos, de manera que tiene perfecto conocimiento de todas las características y condiciones de los Servicios, así como de la forma en que éstos se desarrollarán y de todas las dificultades y/u obstrucciones con las que se podría encontrar durante su prestación. Considerando lo anterior, el CONTRATISTA se obliga, como contraprestación por el Precio del Contrato, a prestar íntegramente los Servicios, cualesquiera sean las dificultades, obstrucciones, costos imprevistos, imprevisibles o mayores costos que pueda enfrentar durante dicha prestación.

[bookmark: _Toc151546708][bookmark: _Toc226861749]PLAZO Y FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecución de los servicios a contratados es de 90 días corridos, los cuales serán ejecutados solo en horario nocturno, entre las 19:00 y 07:00 horas de lunes a viernes, y en días sábado, domingo o festivos durante todo el día, debiendo respetar lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales correspondientes.
El plazo se contará desde el día hábil siguiente al que NEXTEL entregue físicamente el inmueble al CONTRATISTA para dar inicio a las faenas de construcción y se encuentre abonado el pago del anticipo indicado en la clausula sexta, numeral a) de este contrato. La entrega física del inmueble, deberá incluir la entrega de las llave del inmueble, la respectiva autorización de la Administración del Edificio, y se deberá dejar constancia escrita a través de un Acta de Entrega en el Libro de Obras. Este plazo sólo se podrá ampliar de común acuerdo entre las partes.
Transcurridos 15 días corridos desde la fecha de inicio de la OBRA, NEXTEL no podrá solicitar ampliaciones u obras extraordinarias, para resguardar el cumplimiento de los plazos pactados.

Serán causales de prórroga, siempre que originen demoras a las tareas del CONTRATISTA, las siguientes:
a) los lapsos de tiempo empleados por el CLIENTE o los entes con jurisdicción sobre la Obra para responder consultas u otorgar aprobaciones que superen las 48 horas desde la presentación del CONTRATISTA; 
b) los lapsos de tiempo necesarios para el estudio e implementación de modificaciones;
c) la mora de alguna o todas las obligaciones de pago establecidas a favor de la CONTRATISTA, imputables al CLIENTE; 
d) las ampliaciones de obras, las obras nuevas o las obras extraordinarias, no consideradas inicialmente y solicitadas expresamente por el CLIENTE; y 
e) el caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena.

TRABAJOS ADICIONALES.

Los cambios convenidos de conformidad a esta cláusula, no podrán superar el 5% del costo total de la OBRA, y deberán ser ejecutados y valorizados con los mismos criterios del presupuesto original  y  en ningún caso afectarán los montos definidos para Gastos Generales y Utilidades los que se mantendrán en los valores presupuestados, siempre y cuando dichos cambios no afecten a los plazos de ejecución. En caso de que dichos adicionales afecten el plazo de ejecución, se considerará el cobro de Gastos Generales y de Utilidades, en igual proporción al contrato inicial..
Por otro lado, tampoco podrán modificar el plazo pactado, a menos que las modificaciones introducidas afecten la trayectoria crítica de la obra, en cuyo caso darán lugar a estudiar un nuevo plazo y precio que se acordarán conjuntamente entre el CLIENTE y/o el ITO y el CONTRATISTA. 

La presentación de Adicionales deberán ser formalizados por libro de obra y el CONTRATISTA tiene un plazo de 4 días hábiles para su correcta presentación, siempre y cuando estos supongan ítems considerados en el presupuesto inicial. En el caso de que los adicionales supongan ítems no considerados en presupuesto inicial, el plazo de entrega se definirá entre las partes caso a caso.. En ambos casos al CLIENTE deberá adjuntar a la solicitud de adicionales los detalles u especificaciones técnicas correspondientes, considerándose la entrega de estos antecedentes la fecha de solicitud de  los mismos. Una vez aprobada por la ITO se procederá a su ejecución.

La presentación de un adicional debe regirse por el siguiente formato:
· Planilla Excel de fácil lectura.
· El adicional será valorizados a los mismos precios unitarios de licitación.
· Disminuciones de partida visible en el adicional.
· Tiempo de ejecución.
· Se entregara los adicionales en formato Excel y PDF

a) El CLIENTE procederá a remitir al CONTRATISTA una notificación escrita en la que describa clara y concretamente el tipo de tareas y/o  trabajos adicionales que solicita que se realicen en la OBRA.
b) Recibido el pedido mencionado en la letra (a) anterior, en las condiciones allí estipuladas, el CONTRATISTA procederá dentro de un plazo razonable a presupuestar los trabajos y tareas adicionales requeridas. En dicho presupuesto, asimismo, el CONTRATISTA estipulará el tiempo que demorará la ejecución de tales tareas o trabajos y, en caso de corresponder, la extensión en el plazo fijado en la clausula cuarta del Contrato. El presupuesto en cuestión será enviado por el CONTRATISTA al CLIENTE. 
c)  Remitido el presupuesto por el CONTRATISTA, ésta solo comenzará su ejecución una vez que el CLIENTE hubiera aprobado expresamente y por escrito el presupuesto remitido por el CONTRATISTA, lo que deberá ser realizado mediante anotación en el libro de obra, especificando los montos y plazos aprobados.
d) El presupuesto aprobado por el CLIENTE en las condiciones fijadas de acuedo a lo estipulado en la presente cláusula, se considerará parte integrante del presente Contrato.

RECEPCION DE LA OBRA

NEXTEL designa como su representante a Patrick Sasmay, CI N° 12.855.472-6, teléfono de contacto N° 75024086, con dirección de correo electrónico de contacto                                    Patrick.sassmay@nextel.cl quien tendrá todas las facultades mencionadas en el presente Contrato y sus Anexos y quien podrá recibir válidamente y con plenos efectos legales todas las notificaciones que el CONTRATISTA dirija al CLIENTE.

Recepción Provisoria de la obra:
Concluida la OBRA, el CONTRATISTA acordará con el Representante del CLIENTE la fecha para realizar una inspección conjunta para comprobar la terminación de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato y sus Anexos. Si ambas Partes consideran que la OBRA está operativa se producirá su Recepción Provisoria. En dicha instancia se levantarán los detalles pendientes que deban ser subsanados por la Contructora, fijando entre las partes un plazo para la resolución de los mismos. Esto quedará detallado en Acta e Recepción Provisoria. De no encontrarse detalles por subsanar, las partes podrán acordar la Recepción Final de la obra 
En cualquiera de los casos anteriores, a partir de la fecha de conclusión de la OBRA, el CLIENTE toma posesión de ella y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, entre otras y sin ser taxativas, las relativas a los seguros, mantenimiento, correcto uso de las instalaciones, daños ocasionados a terceros o su personal y los bienes de los mismos, etc., relevándose de toda responsabilidad –cualquiera sea su naturaleza al CONTRATISTA.

Recepción Final de las Obras
Transcurrido el plazo establecido en el acta de recepción provisoria y subsanados los defectos o realizadas las tareas allí mencionadas, las Partes suscribirán el acta de recepción final de la OBRA en la que se dejará constancia que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo con el Contrato y sus Anexos y que las tareas, fallas o defectos que eventualmente hubieren figurado en el acta de recepción provisoria fueron subsanados. 
La recepción final de la obra no releva al CONTRATISTA de responsabilidad por vicios ocultos o por otros defectos en las tareas realizadas como consecuencia de la mala calidad de los materiales empleados o de deficiencias culpables en la ejecución de los trabajos, que se presentaren durante el plazo de garantía de la OBRA.

Se excluyen de la responsabilidad del CONTRATISTA aquellos desperfectos que puedan derivar del uso o desgaste natural de la Obra o de errores de diseño o de falla o desperfectos de los materiales y/o equipos utilizados en la Obra en conformidad a lo dispuesto por el CLIENTE.


PARALIZACION DE LA OBRA.

En caso de que el CLIENTE resuelva paralizar la Obra, por razones de fuerza mayor o razones propias y no atribuibles a incumplimiento o abandono de la Obra por parte del CONTRATISTA, se procederá de la siguiente forma:

(a)	El CLIENTE recibirá y pagará al CONTRATISTA todos los materiales existentes en la Obra y se hará cargo de aquellas inversiones destinadas a la Obra y cuya compra estuviese comprometida y no pudiera quedar sin efecto, hasta el valor presupuestado, previo descuento del saldo del anticipo que quedare pendiente por reintegrar.
(b)	El CONTRATISTA estudiará con sus sub contratistas de especialidad la forma de liquidar sus contratos, a objeto de someter dichas liquidaciones a la aprobación del CLIENTE, quien deberá aprobarlas y pagarlas hasta el valor de lo presupuestado.
(c)	Hechas las liquidaciones, el CONTRATISTA cargará al costo de la Obra, los desahucios legales de todos los trabajadores que correspondiere pagar, las que también deberán ser pagadas íntegramente por el CLIENTE.
(d)	El CLIENTE deberá pagar al CONTRATISTA todos los Estados de Pago que se encuentren pendientes total o parcialmente. 

El concepto de fuerza mayor o caso fortuito es aquel definido en la legislación civil Chilena. En caso de fuerza mayor, el CONTRATISTA deberá comunicar al CLIENTE dentro de los 5 (cinco) días siguientes de producido, los motivos de los atrasos que puedan originarse, los que serán calificados por el CLIENTE para establecer su procedencia o rechazo.

Excepcionalmente, causas climáticas extremas que hayan producido evidentes trastornos en la obra, podrán considerarse como fuerza mayor.
En caso de discrepancia en la calificación en esta materia, resolverá el juez competente.

MULTAS POR ATRASO

a) Plazo Total

Por el incumplimiento del plazo total, se establece una multa por día de atraso de 0,5% (cero coma cinco) sobre el monto del contrato, hasta un 5% del valor total del contrato..

b) Plazos Parciales

Sin perjuicio de lo anterior, el CLIENTE aplicará una multa diaria, si el CONTRATISTA no cumple con los plazos parciales definidos ya sean hitos de entrega establecidos por el CLIENTE o los establecidos por la Constructora en su programación. La multa se aplicará por cada día de atraso, para cada uno de dichos plazos parciales y el monto es de 0,1% (cero coma cinco) sobre el monto del contrato.

c) Multas por incumplimiento de órdenes de la ITO, inasistencia a reuniones semanales de obra, incumplimiento de orden y limpieza

Por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las instrucciones dadas en el Libro de Obras por la ITO, se establece las siguientes multas:
· Por incumplimiento de Órdenes de carácter técnico: 12,00  U.F .por cada día de atraso en el cumplimiento de la orden
· Por inasistencia del CONTRATISTA, de sus subcontratista y/o dependientes a las reuniones semanales de obra o solicitadas  por la ITO o los Arquitectos: 8,00 U.F. 
La multa se descontará en el Estado de Pago siguiente a la verificación del incumplimiento señalado.

c) Por incumplimiento de orden y limpieza tanto de la Obra en sí, así como de espacios comunes del Edifico Parque Andino: 8,00 U.F.
[bookmark: _Toc151546709][bookmark: _Toc226861750]BOLETA DE GARANTIA
En garantía del fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de los Servicios y, en general, de todas y cada una de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA entrega a NEXTEL, en este acto, una boleta de garantía bancaria, incondicional, irrevocable y pagadera a su sola presentación, en adelante la “Boleta de Garantía”, por un monto de equivalente al 30% del monto total de la OBRA, según lo indicado en la cláusula 6ª del presente contrato. Dicha Boleta de Garantía será mantenida vigente durante toda la duración del Contrato y hasta transcurridos ciento veinte días (120) de la fecha de terminación del presente Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, si al término del presente contrato, el CONTRATISTA mantiene trabajadores sin finiquitos o finiquitados con reserva, se obliga a reemplazar dicha boleta por otra boleta de garantía bancaria, incondicional, irrevocable y pagadera a su sola presentación, por un monto equivalente a la suma que corresponda al pago de las indemnizaciones por años de servicios y demás obligaciones laborales y previsionales devengadas más un 10%, de todos los trabajadores mencionados, tanto del CONTRATISTA como de sus sub contratistas que han sido empleados o destinados a la prestación de los servicios materia del presente contrato. Esta Boleta de Garantía deberá mantenerse vigente en forma ininterrumpida desde la fecha de término del presente contrato y hasta que se subsanen los incumplimientos por parte del CONTRATISTA CONTRATISTA o a uno de sus Sub contratistas, involucrando a NEXTEL, por despido injustificado, indebido o improcedente o por despido indirecto, cualquiera de estas fechas sea posterior. El reemplazo de la boleta deberá ser realizado por el CONTRATISTA dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de término de los servicios materia del presente contrato.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones de constituir la Boleta de Garantía, de entregarla, de mantenerla vigente y/o de reponerla oportunamente en los términos antes señalados, será considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el Contrato.

NEXTEL estará facultada, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA o de sus Sub contratistas de sus obligaciones con respecto de terceros, y cuando en opinión de NEXTEL su ocurrencia tiene impacto negativo para ésta, para hacer efectiva por la vía de pena esta garantía, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna y sin perjuicio de las correspondientes acciones de cumplimiento y/o indemnizaciones de perjuicio que pueda ejercitar separadamente contra el CONTRATISTA. 

[bookmark: _Toc151546710][bookmark: _Toc226861751]DECLARACIONES DEL CONTRATISTA
a) Experiencia y Pericia del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA declara que tanto el, como sus agentes, representantes y Sub contratistas tienen la experiencia y pericia suficiente para cumplir con los Servicios encomendados o de similar naturaleza a lo señalado en este contrato, en localidades similares al Sitio de las Servicios y tiene los recursos y personal para ejecutar los Servicios de acuerdo con las exigencias de este Contrato y sus Documentos Integrantes. Del mismo modo declaran que ninguna aprobación por parte de NEXTEL que sea requerida conforme a lo dispuesto en el presente Contrato alterará su responsabilidad, ni las obligaciones de dicha Parte bajo el presente Contrato, ni constituirá la asunción, por parte de NEXTEL, de ninguna de las obligaciones o responsabilidades del CONTRATISTA emanadas del presente Contrato.  El CONTRATISTA reconoce que NEXTEL confía en su experiencia y pericia, así como en la de sus agentes, representantes y Sub contratistas, respecto del cumplimiento de las obligaciones que para dicha Parte emanan del presente Contrato.

b) Información Otorgada por NEXTEL; Conocimiento de la Ingeniería.  
El CONTRATISTA declara estar consciente que NEXTEL no garantiza la idoneidad o exactitud de los planos, reportes, especificaciones u otra información  entregada por ésta al CONTRATISTA. Del mismo modo, el CONTRATISTA se obliga a notificar prontamente por escrito a NEXTEL de cualquier discrepancia, inexactitud o falta de integridad en esta información que dicha Parte descubra.  El CONTRATISTA acepta la responsabilidad de prestar íntegramente los Servicios de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato a pesar de cualquier inadecuación o inexactitud en la información provista por NEXTEL.

c) Examen del Sitio de los Servicios.
El CONTRATISTA declara que ha examinado cuidadosamente todo el Sitio de los Servicios, incluyendo, pero sin que ello implique una limitación, las instalaciones existentes en los pisos 14, 15 y 16 del Edificio Parque Andino, ubicado en Avenida Presidente Riesco N° 5435, comuna de Las Condes, Santiago, disponibilidad de mano de obra, agua, energía, condiciones generales y locales, incluyendo las condiciones de seguridad del Sitio de los Servicios, las exigencias legales, diseños de la industria y estándares de construcción y toda otra materia que afecte los Servicios, quedando convencido de poder adecuarse a ellas y de su habilidad para cumplirlas. NEXTEL no asume responsabilidad alguna por las mencionadas condiciones o por los problemas que se le presenten al CONTRATISTA en la ejecución de los Servicios; dichas condiciones o problemas no afectarán ni modificarán ninguno de los términos del presente Contrato, ni la obligación del CONTRATISTA de ejecutar los Servicios, ni dará lugar a ningún reclamo o responsabilidad relacionada a ello contra NEXTEL, a menos que dichas condiciones o problemas hayan sido imposibles de prever. 

d) Ingeniería.  
En el evento que el CONTRATISTA deba desarrollar ingeniería, declara hacerse plenamente responsable de su contenido frente a NEXTEL. 

e) Conocimiento del Alcance de los Servicios. 
El CONTRATISTA se ha familiarizado con la naturaleza y el alcance del Contrato y sus Documentos Integrantes, el Alcance de los Servicios, el Sitio de los Servicios y con todas las leyes y normas reglamentarias aplicables. El CONTRATISTA declara que las Instalaciones serán construidas según las leyes y reglamentos vigentes, las normas de construcción, los requerimientos de diseño sísmico y demás normas que afecten el diseño y/o la construcción de las Instalaciones exigidas por NEXTEL.

f) Del Personal del CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá contar en obra con al menos la siguiente dotación: 

1) Administrador de Obra:
Ingeniero Civil o Constructor Civil o Arquitecto. 
Experiencia 5 años 
Dedicación: 100% 
2) Jefe de Obra 
Dedicación: 100%

El CONTRATISTA solicitará la aprobación del personal a la ITO tanto al inicio de la Obra como en cualquier momento que se produzca un cambio al listado de personal aprobado. 
El CLIENTE y/o la Inspección Técnica podrá solicitar, sin expresión de causa, el reemplazo de cualquiera de los trabajadores del CONTRATISTA, incluyendo al Profesional Administrador, Supervisores, Jefe de Terreno, Jefe de Obra y a cualquiera de sus Subcontratista cuando considere que dicha persona presenta mala conducta, se desempeña en forma insegura, es incompetente o negligente en el debido cumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATISTA o sus subcontratista deberán efectuar el cambio solicitado en un plazo no superior a 48 (cuarenta y ocho) horas. 

[bookmark: _Toc151546711][bookmark: _Toc226861752]OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA
Generalidades
Las obligaciones que contrae el CONTRATISTA no serán interpretadas restrictivamente e incluirán toda provisión, actividad o trabajo que sea necesario para cumplir cabalmente con los fines y naturaleza de los Servicios objeto del presente Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a disponer durante toda la vigencia del presente Contrato, de los recursos humanos, elementos, equipos, entre otros, necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, debiendo tomar todas las medidas oportunas e inmediatas para reemplazar al personal que se ausente por cualquier razón o reponer los elementos, equipos u otros que sufran algún desperfecto.

Las obligaciones descritas a continuación, en ningún caso constituyen una enumeración taxativa, sino meramente ejemplar.

10.1	Salud y Seguridad Ocupacional
a) 	Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores y de los trabajadores de sus Sub contratistas, manteniendo las condiciones adecuadas de Higiene y Seguridad en las faenas, lo que incluye proporcionar a todos ellos la información e implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.
b) 	Vigilar el cumplimiento estricto de la normativa de Higiene y Seguridad por parte de sus Sub contratistas respecto a los trabajadores de éstos.
c)	Colaborar con NEXTEL para implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que involucre en conjunto a los trabajadores de NEXTEL, a los trabajadores del CONTRATISTA y a los trabajadores de sus Sub contratistas, adoptando las medidas de coordinación que sean necesarias, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley 16.744. 

10.2	Jornadas Especiales de Trabajo. Autorización y Cumplimiento.
En el evento que para la prestación de los Servicios el CONTRATISTA requiera aplicar un sistema excepcional de distribución de jornadas de trabajo y descansos, éste se obliga a obtener y a mantener la autorización correspondiente de la Inspección Provincial del Trabajo, aplicándola con estricta sujeción a las condiciones de trabajo aprobadas por el órgano administrativo, y presentarla oportunamente a NEXTEL para su conocimiento y registro. Para todos los efectos legales y contractuales, esta obligación tiene el carácter de esencial y su incumplimiento dará derecho a NEXTEL para poner término ipso facto al presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, antes de aplicar la jornada especial, el CONTRATISTA se obliga a haber presentado la solicitud de jornada especial de trabajo a la respectiva Inspección Provincial del Trabajo. 

Junto con presentar oportunamente a NEXTEL una nómina con el personal asignado para desarrollar labores en las faenas o servicios contratados, que deberá mantenerse actualizada, la empresa CONTRATISTA deberá emitir una declaración jurada notarial en que se indique que ninguno de sus trabajadores incluidos en esa nómina realiza labores en las jornadas de descanso legal que le correspondan, sea con respecto a dichas faenas o a cualesquiera otras faenas o servicios contratados por el empleador en otros recintos o empresas, salvo bajo circunstancias extraordinarias que permita la legislación vigente. Asimismo, cada trabajador incorporado a dicha nómina deberá suscribir, junto con el respectivo contrato de trabajo, una declaración jurada simple en idéntico sentido, en que deje constancia personal que no realiza ni realizará labores en las jornadas de descanso legal que le correspondan, con respecto a las faenas o servicios contratados por su empleador en cualesquiera recintos o empresas, salvo bajo circunstancias extraordinarias que permita la legislación vigente y que le sean oportunamente informadas por su empleador. 

Cualquier cambio de la jornada laboral no solicitado por NEXTEL no podrá ser utilizado como argumento para incrementar los costos de los Servicios, exceptuando aquellos cambios productos de modificaciones a la legislación laboral vigente que pudieren afectar los costos del CONTRATISTA, una vez realizados los ajustes orientados a la optimización del recurso asignado al servicio.

10.3	Cumplimiento de la Legislación Laboral
Cumplir íntegra y oportunamente las obligaciones laborales y previsionales establecidas en la ley y en el presente Contrato, respecto de sus trabajadores asignados a las labores del presente contrato, y hacer cumplir de las mismas obligaciones de los Sub contratistas respecto de sus trabajadores. Se entenderán incluidas dentro de tales obligaciones, las indemnizaciones legales que por terminación de contratos de trabajo corresponda percibir a los trabajadores del CONTRATISTA y de los Sub contratistas.

El CONTRATISTA deberá entregar a NEXTEL, al inicio de los Servicios, copia de todos los contratos de trabajo del personal a su cargo y que esté destinado directamente a la prestación del servicio contratado a través de este Contrato.
Asimismo, si el CONTRATISTA finiquita a alguno de sus trabajadores, que prestaban sus Servicios directamente en los Servicios objeto del presente Contrato, aquél deberá remitir a NEXTEL copia del finiquito debidamente firmado y aceptado por el trabajador ante las autoridades pertinentes.

10.4  Cumplimiento de la Legislación sobre Accidentes del Trabajo
El CONTRATISTA deberá mantener un seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que cubra a todo su personal empleado en los Trabajos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos. Para este fin, el CONTRATISTA deberá certificar en forma mensual ante NEXTEL el pago oportuno de las contribuciones legales relativas al personal del CONTRATISTA empleado en los Trabajos. 

En caso de que el CONTRATISTA tenga Sub contratistas, las obligaciones indicadas sobre este seguro deben también ser cumplidas por ellos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA velar porque esto efectivamente ocurra, debiendo acreditar también el pago de las cotizaciones y contribuciones legales de la manera señalada en el párrafo precedente. Para estos efectos, el CONTRATISTA deberá acreditar por escrito ante NEXTEL conforme a la Ley N° 16.744 y su reglamentación, cual de los sistemas permitidos por dicha legislación es el que ampara al personal ocupado en la ejecución de este Trabajo.

El CONTRATISTA deberá cubrir oportunamente la tasa de cotización adicional diferenciada del Seguro Obligatorio de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que le fije el organismo administrador de dicho Seguro, por un eventual incremento de la siniestralidad efectiva de sus propios trabajadores o de los trabajadores de sus Sub contratistas. Asimismo, deberá cubrir cualquier aumento en la tasa de cotización adicional diferenciada de dicho Seguro que se fije eventualmente a NEXTEL por el respectivo organismo administrador, a causa de la accidentalidad experimentada por los trabajadores del CONTRATISTA o de sus Sub contratistas

10.5	Poseer la experiencia, capacidad, equipos, elementos y personal suficiente y competente para prestar el servicio a que se refiere este contrato en forma óptima, condiciones que para NEXTEL han sido determinantes en la celebración del presente contrato.

Se deja constancia que todo aquello que esté relacionado con los Servicios a ejecutar y que no haya sido explícitamente excluido en este contrato, se entenderá incorporado en el precio y forma parte del servicio a realizar por el CONTRATISTA.

10.6	Cumplir a cabalidad su oferta técnica y económica, en especial en lo referente a elementos, equipos, organización, dotación y personas individualizadas en estas ofertas. Cualquier cambio a ella deberá ser previamente aprobada, por escrito por NEXTEL.

10.7	Autorizar a NEXTEL para que cuando ésta lo solicite, tenga acceso al personal, libros, registros, facturas y otros documentos del CONTRATISTA relacionados con el contrato, con el fin de hacer auditorias y reproducir cualquier documento que sea necesario para NEXTEL. Igual facultad tendrá NEXTEL para vigilar el adecuado cumplimiento de todas las obligaciones del CONTRATISTA con sus trabajadores.

10.8 El CONTRATISTA guardará los documentos relacionados con el contrato por el plazo de dos años, a contar de la fecha de término del mismo. 

10.9 Proporcionar a sus trabajadores todos los elementos de trabajo y protección que las normas legales, reglamentarias, la costumbre o el sentido común señalen o aconsejen para el tipo de obra encargada al CONTRATISTA. Si por cualquier causa NEXTEL se viera obligada a proporcionar dichos elementos, el CONTRATISTA quedará obligado a su reembolso.

10.10 El CONTRATISTA será el único responsable del manejo y custodia de sus equipos, herramientas, materiales y similares, y de aquellos que NEXTEL le facilite. Cualquier daño que se produzca en bienes de NEXTEL por acción u omisión del CONTRATISTA, sus dependientes o sub contratistas, deberá ser reparado e indemnizado por el CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA quedará obligado a efectuar el retiro de los equipos, herramientas, materiales y similares al término del contrato. Si así no lo hiciera, NETEL no se hace responsable de su cuidado y podrá ordenar el retiro de los mismos a un tercero, con cargo al CONTRATISTA. 

10.11 Designar al Administrador del Servicio, quien será la persona responsable de la ejecución total del presente contrato y se relacionará con NEXTEL a través del Administrador del Contrato (AC).

10.12 El CONTRATISTA deberá mantener al día un Libro de Obras, en el cual las partes deberán registrar y comunicar por escrito todas las novedades, dificultades, atrasos, quejas y cualquier otro problema que pudiere presentarse entre ambas partes con motivo de la ejecución del servicio contratado.

10.13 El CONTRATISTA deberá avisar a NEXTEL, por la vía más rápida posible, cuando en el cumplimiento de este contrato, deban prestarse servicios que sean peligrosos para el personal o bienes del CONTRATISTA o de NEXTEL o de terceros.  Este aviso no liberará al CONTRATISTA de la responsabilidad por eventuales lesiones, daños o perjuicios que sean ocasionados a las personas o bienes indicados. 

10.14 Responder de culpa leve en el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones.

10.15 El CONTRATISTA se obliga desde ya a colaborar con NEXTEL y otros CONTRATISTA o CONTRATISTAS en la coordinación de sus actividades de manera tal que no interfiera con el personal de NEXTEL o de terceros CONTRATISTAS y tomará todas las providencias necesarias para evitar interferencias, entorpecimientos o perjuicios en sus trabajos.

10.16 El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad exclusiva de conducir los Servicios, en todo tiempo, de manera de evitar riesgos de lesiones personales o daños materiales. El CONTRATISTA, durante la vigencia del presente Contrato, deberá continua y diligentemente inspeccionar todo el trabajo en progreso, así como los materiales, herramientas o equipos que utilice para ello, con el fin de detectar cualquier situación riesgosa para las personas o para los bienes de la NEXTEL o de terceros, siendo exclusivamente responsable de la detección y corrección de dichas situaciones.

10.17 El CONTRATISTA no podrá:
a) Trabajar en, circular o transitar por instalaciones cuyo acceso esté restringido ya sea por la Administración del Edificio Parque Andino, NEXTEL o instituciones administrativas o gubernamentales. 
b) Dañar, cerrar u obstruir bienes públicos o bienes de terceros, sin la previa obtención de los permisos o autorizaciones que correspondan;

10.18 

A requerimiento de NEXTEL, el CONTRATISTA deberá entregarle toda la información o respaldo relativos a los Servicios, en tanto se requiera o sea necesaria para que NEXTEL obtenga cualquier permiso, autorización u otros actos que lo ameriten.

10.19 Procedimiento de Ingreso y Salida de Productos, Equipos, Herramientas.
Para que los productos, equipos o herramientas, en adelante los “Bienes” ingresados por el CONTRATISTA, sean ingresados a las instalaciones de NEXTEL, el CONTRATISTA deberá preparar y mantener un inventario pormenorizado de dichos Bienes identificándolos detalladamente, el cual deberá ser respaldado por la Guía de Despacho correspondiente, documentos que podrán ser verificados por NEXTEL al momento del ingreso a sus instalaciones. Cada vez que el CONTRATISTA entre o salga de las instalaciones de NEXTEL con sus Bienes, deberá informar A NEXTEL, y exhibir la correspondiente Guía de Despacho.

10.20Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción; Ordenanzas y Reglamentos Municipales; Leyes y Reglamentos de Sanidad y de toda otra ley, reglamento o disposición de cualquier carácter que rijan las actividades de la construcción y que sean pertinentes y que se encuentran vigentes al momento de la celebración del presente contrato.

10.21 Emplear en la ejecución de la Obra únicamente los materiales que las especificaciones técnicas establezcan, o de calidad superior, o los que el CLIENTE autorice por escrito, siendo en este último caso, el mayor valor de cargo del CLIENTE.

10.22 El CONTRATISTA deberá mantener en la Obra un libro de órdenes foliado, autocopiativo con 2 copias, denominado en estas Bases, en el Contrato de Construcción y en las demás documentaciones anexas como "Libro de Obra". 

El Libro de Obras comenzará indicando la fecha de entrega del Edificio al CONTRATISTA para el inicio de los trabajos  y en él se dejará clara constancia entre otros aspectos, de los siguientes: 
a) Ordenes, instrucciones, observaciones y comunicaciones que estimen oportunas la Coordinadora. 
b) La aprobación o rechazo por parte de la ITO y/o Arquitectura. 
c) De las detenciones transitorias de la Obra que ordene la ITO y de las causas que lo originaron 
d) De las observaciones de la ITO respecto de las Obras, al efectuarse la Recepción Provisoria de ellas 
e) De las autorizaciones a modificaciones, aumentos o disminuciones de Obra que se ordene ejecutar, haciendo referencia a la orden escrita dada por el CLIENTE. 
f) Cualquier otra materia relacionada con la Obra y/o conformidad de las presentes Bases o del Contrato 
g) El CONTRATISTA tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para estampar en el Libro los comentarios u observaciones que las órdenes e instrucciones le merezcan. Transcurrido dicho plazo sin formular observaciones, se entenderá que las acepta en forma incondicional e irrevocable. 
h) El CONTRATISTA tiene el deber de firmar todas las hojas.

El CLIENTE, ya sea, directamente o a través del representante  (ITO y/o Arquitectura) que él designe, serán los únicos personas que podrá dar instrucciones por escrito al CONTRATISTA respecto de sus dudas o consultas sobre el Proyecto, sus modificaciones, ampliaciones, etc., quedando estrictamente prohibido solicitar instrucciones directamente a los proyectistas o a terceros. Dicho Libro de Obras deberá permanecer en todo momento en la Oficina de la Inspección Técnica

10.23 El CONTRATISTA está obligado a asistir a las reuniones de Obra semanales y a las extraordinarias citadas por la ITO. En la reunión semanal de Obra asistirán el CONTRATISTA, la ITO, el Arquitecto, el CLIENTEsi así lo desea y los técnicos responsables de la Obra y/o el Proyecto; en ella se tratarán todos los temas relacionados con la marcha de la Obra de manera de facilitar y agilizar todo tipo de información a beneficio de la Obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Todos los acuerdos y decisiones quedarán registrados en un Acta de Reunión que levantará la ITO. Una copia de las actas de reuniones semanales de Obra será entregada y formará parte del Libro de Obra. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA solicitar a la ITO su copia del Acta de Reunión y en ningún caso podrá aludir desconocimiento de los acuerdos tomados producto de no haber recibido copia de la misma. Asimismo, en caso de inasistencia injustificada por parte del contratista, se darán por conocidos y aprobados todos los acuerdos tomados en dicha reunión sin derecho a que el contratista pueda aludir desconocimiento de los acuerdos tomados producto de no haber asistido a una reunión acordada con anterioridad.
[bookmark: _Toc226861753][bookmark: _Toc151546712]TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
En relación a esta materia deberá estarse a lo dispuesto en la Bases Administrativas Generales (BAG).

[bookmark: _Toc226861754]GARANTIAS DEL CONTRATISTA
Generalidades.
En este acto, el CONTRATISTA proporciona a NEXTEL cada una de las Garantías establecidas en esta cláusula (conjuntamente, “las Garantías” y en particular, “la Garantía”).

Garantía de Cumplimiento Oportuno.
El CONTRATISTA garantiza a NEXTEL, que las actividades y trabajos que forman parte de los Servicios objeto del Contrato serán prestados oportunamente dentro de las fechas estipuladas.

Garantía de los Servicios.
Sin perjuicio de los requerimientos de NEXTEL, el CONTRATISTA garantiza a ésta que todos los Servicios prestados por o a través de él con motivo del presente Contrato:

a) Estarán de acuerdo con las calidades y especificaciones acordadas;
b) Contarán y estarán en conformidad con todos los permisos y demás requerimientos de autoridades gubernamentales;
c) Cumplirán, si así se ha establecido, con los diseños acordados de conformidad a los estándares que la prestación de los Servicios requieran.

Además, el CONTRATISTA garantiza a NEXTEL que:

a) Los Servicios se ejecutarán en concordancia con los estándares vigentes de cuidado y diligencia normalmente practicados por empresas internacionalmente reconocidas en el desarrollo de servicios de naturaleza similar;
b) Los Servicios deberán cumplir con los permisos y demás requerimientos de autoridades gubernamentales que se encuentren vigentes a la fecha de prestación de los mismos.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho o correcciones disponibles para NEXTEL, ésta deberá dar aviso al CONTRATISTA del hecho de haber descubierto defectos o deficiencias que constituyen una violación a las Garantías aquí establecidas. Al recibo de dicho Aviso el CONTRATISTA, procederá, de inmediato, a su exclusivo cargo y costo, a realizar cualesquiera acciones que se requieran o que sean necesarias o conducentes para dar íntegro y fiel cumplimiento a sus obligaciones.

En el evento que el CONTRATISTA no proceda a tomar las medidas necesarias según lo establecido en el párrafo anterior, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del aviso de NEXTEL, o en el plazo menor que las circunstancias aconsejen, NEXTEL podrá ejecutar las acciones y tomar las medidas que considere apropiadas, pudiendo repetir contra el CONTRATISTA por el monto íntegro de todos los costos y gastos en que haya incurrido.

El Período de las Garantías se mantendrá por toda la vigencia del presente Contrato y hasta doce (12) meses después de terminado, por cualquier causal.

Cesión de Garantías.

Junto con el traspaso a NEXTEL del dominio de cualquier instalación, equipo, material o servicio, el CONTRATISTA deberá cederle las garantías que, respecto de dichas instalaciones, equipos, materiales o servicios haya otorgado su CONTRATISTA, CONTRATISTAS o cualesquiera terceros.  Lo anterior no eximirá al CONTRATISTA, en caso alguno, del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato con respecto a tales instalaciones, equipos, materiales o servicios.

[bookmark: _Toc151546713][bookmark: _Toc226861755]VÍNCULOS DE DEPENDENCIA
Las partes dejan expresamente constancia que el presente contrato es un convenio para los Serviciosde construcción e implementación de las oficinas ubicadas en Avenida Presidente Riesco N° 5435, pisos 14, 15 y 16, comuna de Las Condes, Santiago de Chile, de acuerdo a lo definido en la Cláusula Segunda de este contrato, de manera que no existe, ni existirá, vinculación alguna de subordinación o dependencia laboral entre NEXTEL y las personas que tomen parte en la prestación de los servicios contratados, sean el CONTRATISTA o sus dependientes o sean los Sub contratistas o sus dependientes. 

El CONTRATISTA adoptará toda medida legal y material que sea necesaria para configurar una dependencia real y reconocible de sus propios trabajadores a él, con entera exclusión de NEXTEL. De la misma manera, exigirá a sus Sub contratistas la adopción de las medidas necesarias para establecer con claridad los vínculos de dependencia de sus respectivos trabajadores.

[bookmark: _Toc151546714][bookmark: _Toc226861756]SEGUROS
El CONTRATISTA se obliga a contratar los seguros que se expresan en las Bases Administrativas Generales (BAG). En caso contrario, NEXTEL, podrá contratarlos por cuenta y costo del CONTRATISTA. No obstante lo anterior, NEXTEL no tendrá ninguna responsabilidad por la no contratación o no renovación, en su caso, de los seguros, así como tampoco por cualquier causa referente a la póliza o a la compañía aseguradora. El hecho de que NEXTEL contrate los seguros por el CONTRATISTA no podrá en caso alguno interpretarse como una liberación de las responsabilidades del CONTRATISTA respecto de sus obligaciones relacionadas con o en virtud del presente contrato y de los contratos de seguros.

Todos los seguros que contrate el CONTRATISTA de conformidad con este contrato, deberán, en todo caso, tener una disposición por medio de la cual la compañía aseguradora renuncia a todos y cada uno de los derechos de subrogación que tenga o pudiere tener en contra de NEXTEL, sus ejecutivos, directores, gerentes, empleados, y agentes en relación con los Trabajos contratados. En todo caso, la contratación de cualquier seguro por parte del CONTRATISTA no liberará a éste de sus responsabilidades y obligaciones, cualquiera sea su tipo o naturaleza.

Los seguros de Responsabilidad Civil deben incluir como asegurados adicionales a NEXTEL, y considerar a los trabajadores del CONTRATISTA y de sus sub contratistas como terceros respecto de NEXTEL. 

Adicionalmente contarán con una cláusula que indique expresamente que la póliza no podrá ser modificada, cancelada o anulada sin el expreso consentimiento de NEXTEL.

[bookmark: _Toc226861757]SUBCONTRATOS
El CONTRATISTA quedará obligado a solicitar de NEXTEL su autorización previa para subcontratar con terceros cualquier trabajo relacionado con el Servicio contratado. Para que tal autorización sea válida deberá constar por escrito y suscribirse por los representantes de NEXTEL y del CONTRATISTA. Su eventual otorgamiento no releva al CONTRATISTA de su obligación principal de ejecutar el Servicio contratado por su cuenta y riesgo. Las partes convienen que la responsabilidad por la prestación de los Servicios recaerá única y exclusivamente en el CONTRATISTA, el que no podrá excusar incumplimiento en el hecho o culpa del sub contratista y responderá siempre frente a NEXTEL como si el subcontrato no existiese. En consecuencia, el CONTRATISTA no podrá responsabilizar al sub contratista por servicios deficientes, no realizados o atrasados. 

El sub contratista sólo podrá asignar a los servicios subcontratados a trabajadores contratados bajo su propia dependencia, debiendo extenderles los respectivos contratos de trabajo, en conformidad a la ley.

Todo subcontrato deberá cumplir, además, los siguientes requisitos:
15.1	Constar por escrito y firmarse por el CONTRATISTA y el Sub contratista, en tres ejemplares de igual tenor y fecha, uno de los cuales, deberá quedar en poder de NEXTEL.
15.2	Especificación de la obra o servicio subcontratado y compromiso del sub contratista de ejecutarlos por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia.
15.3	Lugar de ejecución de la obra o servicio.
15.4	Vigencia del subcontrato.
15.5	Nómina de los trabajadores del sub contratista que se asignarán a las labores correspondientes al subcontrato, que deberá mantenerse actualizada por el sub contratista y en conocimiento de NEXTEL.

El sub contratista quedará obligado en los mismos términos que el CONTRATISTA, siendo en todo caso responsable el CONTRATISTA por cualquier daño o perjuicio que a NEXTEL y/o terceros le causara un sub contratista. 

En el contrato que suscriba con un tercero subcontratado, el CONTRATISTA deberá adoptar los resguardos necesarios para mantener una continua prestación del Servicio y pactará las garantías o seguros que sean pertinentes.

Todos los Subcontratos deberán estipular expresamente: (a) término del Subcontrato a opción del CONTRATISTA por término anticipado del presente contrato, y (b) el derecho del CONTRATISTA de ceder a NEXTEL todos los derechos y obligaciones emanados de los respectivos Subcontratos.  En el evento de producirse el término anticipado del presente contrato, NEXTEL tendrá derecho a exigir al CONTRATISTA que éste le ceda todos sus derechos y obligaciones en uno o más subcontratos en lugar de poner término anticipado a los mismos.

[bookmark: _Toc226861758]CESIÓN
El CONTRATISTA no podrá sin previo consentimiento otorgado por escrito por NEXTEL ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcial el presente Contrato, ni tampoco constituir prendas u otros gravámenes que lo afecten, ni tampoco afectar cualquier derecho derivado de él, salvo por lo dispuesto en la Ley 19.983. (relativa a la Cesión de Facturas)

NEXTEL estará facultada para ceder o transferir el Contrato a sus sucesores legales, como también a sus filiales o coligadas, para lo cual el CONTRATISTA otorga desde ya su autorización, siempre que la cesionaria acepte íntegramente los derechos y obligaciones que emanan de él. Asimismo, NEXTEL tendrá siempre el derecho a ceder o transferir a terceros acreedores, en forma pura y simple o sujeto a condición, ya sea total o parcialmente los derechos que para ella nacen del presente Contrato, permaneciendo NEXTEL como titular de las obligaciones. Dicho cesionario, también estará irrevocablemente facultado a ceder los derechos que nacen del Contrato cedido. En consecuencia, y para los efectos del artículo 1902 del Código Civil, el CONTRATISTA, debidamente representado, se da por notificado en este acto, aceptando desde ya dichas cesiones.

[bookmark: _Toc226861759]ARBITRAJE
Cualquier duda o discrepancia que surja con motivo del presente contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios, ya se refiera a su interpretación, cumplimiento, validez, terminación o cualquier otra causa relacionada con este contrato, y que no se logre solucionar directamente entre las partes, se resolverá mediante arbitraje de carácter mixto, conforme al Reglamento del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., cuyas disposiciones constan en la escritura pública de fecha 10 de diciembre de 1992 otorgada en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés, que las partes declaran conocer y aceptar.

Las partes confieren mandato especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de esa Cámara.

En contra de las resoluciones del árbitro mixto no procederá recurso alguno, por lo que las partes vienen en renunciar expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

[bookmark: _Toc226861760]CONDICIONES AMBIENTALES
El CONTRATISTA declara y se obliga a que durante la ejecución de los Trabajos, él, sus dependientes y sub contratistas, no contaminarán de manera alguna a las personas, los bienes de la naturaleza (aire, agua, suelo, flora y fauna) o el ambiente en general, cualesquiera sean sus propietarios. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a efectuar a su entero cargo y costo todas las medidas mitigantes cuando un incidente ambiental sea de su responsabilidad, de sus dependientes o la de sus sub contratistas.

El CONTRATISTA tendrá especial cuidado en el cumplimiento de las normas del Código Sanitario y de todas las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones de autoridad sobre higiene, salud, seguridad y protección del ambiente, aplicables a las actividades, productos y servicios de NEXTEL. Asimismo, el CONTRATISTA deberá adoptar una actitud responsable por su cuenta, cuando determinadas pautas de protección a la naturaleza o ambiente sean necesarias, aunque no existan normas o controles de autoridad sobre tales materias.

[bookmark: _Toc226861761]INDEMNIDAD
Sin perjuicio de las demás responsabilidades u obligaciones del CONTRATISTA, éste libera y se compromete a defender y mantener libre de cualquier responsabilidad a NEXTEL y a sus funcionarios, agentes, empleados, sucesores y cesionarios, así como a sus respectivos representantes legales, por y ante cualquiera demandas, acciones o procedimientos legales o administrativos, daños, responsabilidades, intereses, costos de abogados o cualquiera otros gastos, de cualquier naturaleza que sean, incluyendo los gastos causados para indemnizar daños o lesiones personales o la muerte de algún empleado del CONTRATISTA o de sus Sub contratistas, o de terceros, así como los daños o pérdidas materiales, cuya causa sea anterior a la terminación de los Servicios objeto del respectivo Contrato y que de cualquier forma, directa o indirecta, hayan sido causadas por negligencia activa o pasiva del CONTRATISTA o de sus Sub contratistas o de cualquier tercero que haya actuado bajo su dirección, supervigilancia, responsabilidad, bajo su control o en su representación. Esta obligación de indemnizar y mantener a salvo a NEXTEL no deberá aplicarse a ninguna responsabilidad, reclamo, acción o procedimiento administrativo o legal, daño, interés, honorario o gasto que surja, como resultado de o en conexión con la negligencia, activa o pasiva, por parte de NEXTEL.

El CONTRATISTA indemnizará, defenderá y mantendrá libre de toda responsabilidad a NEXTEL, por cualquier multa o pena extendida o sentenciada en su contra por cualquier autoridad gubernamental, incluyendo todo gasto u honorario de abogados siempre que dicha pena o sentencia se origine o sea imputable a la negligencia o conducta ilegal del CONTRATISTA y sea extendida o sentenciada durante la vigencia del Contrato y hasta dos años después de la terminación del mismo.

En el evento que, por cualquier causa, NEXTEL pagare cualquier suma o impuesto de cualquier tipo que sean de responsabilidad del CONTRATISTA, sus Sub contratistas, empleados o agentes de cualquiera de éstos, el CONTRATISTA deberá restituir a NEXTEL, a su sólo requerimiento escrito y en el más breve plazo, todas las sumas pagadas por estos conceptos.

[bookmark: _Toc226861762]VARIOS
21.1 El Contrato estará afecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que será de cargo de NEXTEL. Todos los demás impuestos a que dé lugar el Contrato y/o los Servicios que se presten en virtud del mismo, cualquiera sea su naturaleza, presentes o futuros, serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

21.2 Confidencialidad
NEXTEL y el CONTRATISTA se comprometen a que, sin el consentimiento específico, previo y por escrito de la otra parte, no transferirán, redistribuirán, comercializarán, publicarán, divulgarán, pondrán a disposición o revelarán a ninguna otra persona o entidad, ni usarán o modificarán para su uso, directa o indirectamente, de ninguna manera, Información Confidencial o Secreto Comercial alguno de la otra parte del que hayan tomado conocimiento con motivo u ocasión del presente Contrato, obligación que tendrá vigencia indefinida.

[bookmark: _Toc226861763]DEFINICIONES
Para todos los efectos de este contrato, se entenderá por:
•	Contrato: El presente documento que da cuenta del acuerdo entre las partes y que establecen los términos y condiciones que rigen la ejecución de los suministros y que regula los derechos y obligaciones de las partes;
•	Día(s) o Día (s) corrido: Cada día calendario, incluidos los domingos y festivos;
•	Día(s) Hábil(es): Todos los días calendario, a excepción de los Domingo y festivos;
•	Documentos Integrantes: Todos aquellos que hayan sido incluidos en este Contrato como Anexo;
•	Estado de Pago: Es el conjunto de documentos, por medio de los cuales el CONTRATISTA formula cobros a NEXTEL por los Servicios. Luego de ser aprobado por NEXTEL, permite al CONTRATISTA percibir un pago, una vez practicadas las retenciones pertinentes, en su caso.
•	Instalaciones de NEXTEL: Es el lugar físico, en el cual están ubicadas las oficinas de NEXTELen el Edificio Parque Andino.
•	Pesos: Significa pesos moneda de curso legal de la República de Chile.
•	Servicios: Se refieren al conjunto de actividades a ser desarrolladas por el CONTRATISTA de conformidad al Contrato.

[bookmark: _Toc226861764]CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LEYES Y REGLAMENTOS
El CONTRATISTA y sus empleados deberán cumplir todas sus obligaciones derivadas de este Contrato, así como cumplir con todas las leyes, ordenanzas, estatutos, disposiciones y reglamentos aplicables que se encuentren vigentes en Chile, al momento de prestar los Servicios objeto de este Contrato.

Los reglamentos dictados por NEXTEL hasta la fecha y aquellos que dicte en el futuro, tendrán el carácter de obligatorios para el CONTRATISTA, sus empleados, desde la fecha de su entrada en vigencia, en especial, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa:

22.1 Normas de ética en los negocios y conflicto de intereses
El CONTRATISTA acepta y reconoce como parte integrante de este Contrato, las normas de ética en los negocios y conflicto de intereses, propias de NEXTEL.


22.2 Cumplimiento de Normativa Anticorrupción: FCPA
Ausencia de Infracciones.  
EL CONTRATISTA declara y garantiza que, a partir de la fecha de vigencia, ni EL CONTRATISTA ni ninguna de las sociedades relacionadas a EL CONTRATISTA están o han estado en violación de la FCPA, tal como se define en este documento, o en cualquier otras leyes similares, normas, códigos, órdenes, reglamentos, decretos, convenios y/o órdenes de gobierno de los Estados Unidos de América o cualquier país en el que NEXTEL realiza negocios.
Cumplimiento de las Leyes Contra el Soborno.  
EL CONTRATISTA garantiza y acepta que en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en virtud del presente Acuerdo, el mismo, sus  empleados,  sub contratistas, agentes o terceros están gozando de tales derechos y cumplen las obligaciones, en relación con este Acuerdo, y cumplirán con todas las leyes contra el soborno, normas, códigos, órdenes, reglamentos, decretos, convenios y/o órdenes de gobierno de cualquier jurisdicción pertinente, incluyendo específicamente la Política contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero de los Estados Unidos de América (“FCPA”) 
Cumplimiento de la Política de FCPA de la Empresa.  
EL CONTRATISTA reconoce, acepta y garantiza que ha leído, entendido y cumplirá con la Política de Lucha contra la Corrupción y de Cumplimiento de la FCPA de NII Holdings, Inc. (“la Política”).  
Precisión de los documentos.  
EL CONTRATISTA acepta que todas las facturas, informes, declaraciones, libros y otros documentos que presente, o puede dar acceso a NEXTEL, serán verdaderos y precisos en todos los aspectos, y describirán completamente y con precisión los “Entregables” y la naturaleza y el destinatario de los gastos y/o los pagos realizados e incluirá toda la información relevante que NEXTEL podrá exigir con el fin de preparar con precisión sus propios libros y registros
Incumplimiento.  
Ante cualquier infracción por parte de EL CONTRATISTA de las disposiciones relacionadas al Cumplimiento de las Leyes Contra el Soborno; el Cumplimiento de la Política sobre FCPA de la Empresa; y Precisión de los Documentos (cada una, o todas, las "Disposiciones FCPA") (i) NEXTEL tendrá el derecho de terminar este Acuerdo inmediatamente por causa justificada, sin derecho a pago de ningún tipo para EL CONTRATISTA; y (ii) EL CONTRATISTA deberá indemnizar y eximir de responsabilidad a los Clientes Indemnizados, tal como se los define en este documento, de y contra todos los daños, pérdidas, responsabilidades, costos, gastos (incluidos los gastos de investigación) y los gastos legales que surgen como resultado de la falta de EL CONTRATISTA para cumplir con las disposiciones FCPA. 
Responsabilidad de EL CONTRATISTA bajo FCPA. 
EL CONTRATISTA deberá indemnizar y eximir de responsabilidad a NEXTEL y sus Afiliadas y sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes y clientes (cada uno, un "Cliente Indemnizado") de y contra todos los daños, pérdidas, responsabilidades, costos, gastos (incluidos los gastos de investigación) y los gastos legales que resulten o presuntamente han dado como resultado de cualquier reclamo, responsabilidad, multa, sanción o pérdida que surge como resultado de una falta de EL CONTRATISTA para cumplir con las disposiciones FCPA. NEXTEL utilizará esfuerzos comercialmente razonables para notificar de inmediato al CONTRATISTA de cualquier reclamo y EL CONTRATISTA deberá cooperar plenamente con NEXTEL en todos los aspectos de la investigación y la defensa de su infracción de las disposiciones de la FCPA. NEXTEL deberá asumir el control único y exclusivo de las investigaciones, la defensa y/o arreglo en la infracción de EL CONTRATISTA de las Disposiciones de la FCPA.

[bookmark: _Toc226861765]LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente Contrato así como los servicios contratados se regirán por la ley Chilena.

[bookmark: _Toc226861766]RELACIONES LABORALES
El CONTRATISTA se obliga, en este acto, a mantener como integrantes de su fuerza laboral para la prestación de los Servicios objeto de este Contrato, sólo a personas idóneas tanto profesional como moralmente. 

El CONTRATISTA declara ser una persona independiente de NEXTEL y, bajo ninguna circunstancia, será considerado empleado de ésta. Las partes dejan expresa constancia que la relación emanada del Contrato, para todos los efectos legales, será una relación civil y no laboral. De acuerdo a lo anterior, todo el personal que desempeñe trabajos relacionados con los Servicios, serán personas contratadas por el CONTRATISTA. Dicho personal no tendrá relación laboral, ni de subordinación o dependencia de ninguna naturaleza para con NEXTEL.

NEXTEL tendrá derecho a ser informada por el CONTRATISTA sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan sus Sub contratistas con sus trabajadores.

Durante la vigencia de este Contrato, el CONTRATISTA cumplirá, sin que ello implique costo alguno para NEXTEL todas las leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, avisos y requerimientos de carácter laboral, previsional y/o de seguridad social de las autoridades gubernamentales, incluyendo, entre otras, aquellas relacionadas con la contratación de trabajadores, la minería y toda otra relacionada con la naturaleza de los Servicios. El CONTRATISTA será responsable por cualquier violación de las antedichas normas, debiendo remediar tal violación a su propio costo. El CONTRATISTA, a requerimiento de NEXTEL, deberá acreditar el cumplimiento de dichas leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, avisos y requerimientos como asimismo, el hecho de haber subsanado las eventuales infracciones.

El CONTRATISTA deberá, asimismo, contratar un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para cubrir al personal por ellos empleado en la prestación de los Servicios objeto de este Contrato, de acuerdo a lo establecido en la ley 16.744 y sus reglamentos. En caso de que el CONTRATISTA tenga Sub contratistas las obligaciones indicadas sobre este seguro deben también ser cumplidas por ellos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA velar porque esto efectivamente ocurra. Para estos efectos, el CONTRATISTA deberá acreditar por escrito ante NEXTEL conforme a la Ley N°16.744 y su reglamentación, cuál de los sistemas permitidos por dicha legislación es el que ampara a todo el personal ocupado en la ejecución de este Trabajo. Para los efectos anteriores, el CONTRATISTA deberá certificar en forma mensual a NEXTEL el pago oportuno de las contribuciones y cotizaciones legales relativas al personal empleado en la prestación de los Servicios. La cobertura de dicho seguro se ajustará a los límites establecidos por la ley.

El CONTRATISTA mantendrá libre de cualquier responsabilidad y defenderá e indemnizará a NEXTEL por cualquier pérdida, daños, reclamos, acciones, demandas, daños civiles, multas y penas, costos y gastos, incluyendo honorarios y gastos legales, originados o emanados, directa o indirectamente, como resultado de su incumplimiento o del de sus sub Contratistas, de cualquiera de las leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, avisos y requerimientos referidos en esta cláusula. El CONTRATISTA deberá entregar prontamente a NEXTEL copia de cualquier notificación o reclamo, relacionada con cualquier acción legal que pudiera eventualmente afectar a NEXTEL, o por la cual ésta pudiera resultar responsable, aún cuando NEXTEL no fuera parte en el pleito. En caso que el CONTRATISTA no cumpliera con su obligación de defender a NEXTEL de la acción deducida o, en caso de aceptar dicha acción, NEXTEL tendrá siempre el derecho a pagar o transigir, sin perjuicio de su derecho de excusión. NEXTEL tendrá siempre derecho a repetir contra el CONTRATISTA o sus sub contratistas en caso de haberse visto obligada a pagar cualquier monto por el que el CONTRATISTA o sus sub contratistas sean responsables según esta cláusula. De conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo, NEXTEL podrá retener y compensar  dichos montos de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por cualquier causa relacionada al Contrato. Asimismo, NEXTEL podrá retener y compensar dichos montos cuando el CONTRATISTA no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales propias y las de sus sub contratistas empleados en la ejecución de los servicios.

En virtud de lo establecido en el párrafo anterior, el CONTRATISTA autoriza en este acto a NEXTEL, en forma expresa e irrevocable, para que destine todo o parte de los montos retenidos, al pago, por cuenta del CONTRATISTA o de sus sub contratistas, de todas sus obligaciones contractuales, laborales, previsionales y/o de seguridad social que se encuentren impagas. 
Asimismo, el CONTRATISTA renuncia expresamente en este acto, al ejercicio de cualesquiera acciones legales, judiciales y/o administrativas en contra de NEXTEL, en caso que ésta haga uso de dichos derechos de retención y pagos.

[bookmark: _Toc226861767]DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, NEXTEL y el CONTRATISTA fijan domicilio en la ciudad de Santiago.

[bookmark: _Toc226861768]MODIFICACIONES AL CONTRATO
Cualquier modificación al presente Contrato se incorporará a éste a través de un Anexo, sin existir restricción en cuanto al número de éstos, debiendo si estar debidamente firmado por todas las partes.

[bookmark: _Toc226861769]PERSONERÍA
[bookmark: _Toc226861770]La personería de los señores Federico Oguich y Rocío Trejo para representar a NEXTEL, consta de la escritura pública otorgada con fecha 7 de diciembre de 2011, ante el Notario de Santiago don Patricio Zaldivar Mackenna, la que no se inserta por ser conocida de las partes.

La personería del señor Charles James KelmanMacdonald Fordpara representar a CONTRACT CHILE S.A. consta de escritura pública de fecha 13 de julio de 2011, otorgada en la notaría de Santiago de doña Nancy De La Fuente Hernández.

COPIAS DEL CONTRATO
Este contrato se firma en dos (2) ejemplares, del mismo tenor, quedando uno de ellos en poder de NEXTEL y el otro en poder del CONTRATISTA.




	

_______________________
Federico  Oguich
NEXTEL S.A.
	
_______________________
Rocío Trejo
NEXTEL S.A.

	




_______________________
Charles Macdonald Ford
CONTRACT S.A.
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